РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШЕРЕГЕШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕРЕГЕШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 24» ноября  2017 года                                                                               № 83 -п

«О внесении изменений в Постановление Администрации Шерегешского городского поселения от 30.04.2014 года №36 «б»-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения территории Шерегешского городского поселения Таштагольского района Кемеровской области на 2014 -2024 годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,   постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Внести изменения в Постановление Администрации Шерегешского городского поселения от 30.04.2014 года №36 «б»-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения территории Шерегешского городского поселения Таштагольского района Кемеровской области на 2014 -2024 годы» согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации Шерегешского городского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Шерегешского городского поселения admsheregesh.my1.ru

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Врио главы  Шерегешского городского поселения.

Врио главы Шерегешского

городского поселения							И.А.Идимешев

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Шерегешского городского поселения

№83-п от 24.11.2017 года

Таблица 1. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

| № | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла после проведения мероприятий, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2030 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на 2030 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная УПК-5 п. Шерегеш | 2022 | Капитальный ремонт котла №6 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки | 1 | 20 | 119,0 | 59,744 |
|  |  | 2022 | Капитальный ремонт котла №7 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки | 1 | 20 |  |  |

Таблица 2. Оптимальные температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Темпера-турный график, ºС | Верхняя срезка, ºС | Излом, ºС | Схема присоединения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЮКЭК» |
| 1 | Котельная УПК-6 п.Шерегеш | 95/70 | - | 60 | Открытая |
| 2 | Котельная УПК-5 п.Шерегеш | 95/70 | - | 60 | Открытая |
|  |  | 130/70 | - | 65 | Открытая |

Таблица 3. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки комплексной застройки

| № п/п | Наименование мероприятия | Существующий диаметр теплосетей, мм | Предлагаемый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексная застройка в районе ул. Весенней (УПК-5) |
|  | Реконструкция теплосети от Бойлерная Верх/зона (УПК-5) до УТ-1/1 | 250 | 350 | 175 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-1/1 до ТК-1 | 250 | 350 | 55 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-1 до УТ-1/2 | 250 | 350 | 75 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-1/2 до ТК-2 | 250 | 350 | 40 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-2 до УТ | 300 | 350 | 35 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-4 до ТК-5 | 250 | 300 | 15 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-5 до ТК-5а | 80 | 300 | 40 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-5а до ТК-5б | 80 | 300 | 30 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-5б до УТ-5-1 | 80 | 300 | 30 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-5-1 до УТ-5-2 | 80 | 300 | 26 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-5-2 до УТ-5-3 | 80 | 300 | 35 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-5-3 до УТ-5-4 | 80 | 300 | 33 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-5-4 до УТ-5-5 | 80 | 300 | 83 | 2024 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-5-5 до УТ-5-6 | 80 | 300 | 56 | 2024 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-5-6 до УТ-1/1 | – | 250 | 132,5 | 2024 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-13 до УТ-14 | – | 125 | 16,5 | 2024 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-13 до УТ-16 | – | 80 | 92 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-16 до Предприятие общ. питания, перспектива 2018 г. | – | 70 | 18,5 | 2025 г. |
|  | УТ-15 до ж/д ул. Весенняя, 16, перспектива 2017 г. | – | 80 | 18 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-1/1 до ТК-1 | – | 250 | 46 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от ТК-1 до ТК-2 | – | 250 | 13 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от ТК-2 до УТ-1 | – | 250 | 246 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-1 до УТ-2 | – | 250 | 171 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-2 до УТ-3 | – | 250 | 184 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-3 до ПНС №1 | – | 250 | 5 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от ПНС №1 до УТ-4 | – | 250 | 302 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-4 до УТ-5 | – | 200 | 72 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-5 до УТ-6 | – | 100 | 49 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-5 до УТ-7 | – | 150 | 56 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-4 до УТ-9 | – | 150 | 29 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-9 до УТ-13 | – | 125 | 131 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-14 до ж/д ул. Весенняя, 14 | – | 50 | 18,5 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-14 до ж/д ул. Весенняя, 12 | – | 80 | 18,5 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-5-6 до ж/д ул. Гагарина, 37-3, | – | 32 | 25 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-25 до ж/д ул. Советская, 15б, | – | 32 | 140 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-7 до УТ-8 | – | 150 | 41 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-9 до УТ-10 | – | 100 | 34 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-10 до УТ-11 | – | 100 | 58 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-11 до УТ-12 | – | 80 | 75 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-14 до УТ-15 | – | 80 | 59 | 2025 г. |
| Комплексная застройка в районе ул. 19 Партсъезда (УПК-6) |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-01-01/3 до ТК-01-02 | 200 | 250 | 19 | 2025 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-01-01/2 до Смена диаметра | 200 | 250 | 98 | 2025 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-01-01 до ТК-01-01 | 200 | 250 | 13 | 2025 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-01-01/1 до УТ-01-01/2 | 200 | 250 | 14 | 2025 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-01-01 до УТ-01-01/1 | 200 | 250 | 29 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от ТК-01-11 до Детский сад, перспектива 2016 г. | – | 80 | 60 | 2025 г. |
|  | Строительство теплосети от ТК-01-12 до 4 дома ул. 19 партсъезда, 20, перспектива 2015 г. | – | 80 | 70 | 2025 г. |
| 1 | Реконструкция теплосети от УТ-3-20 до УТ-3-20/1 | 100 | 150 | 59 | 2026 г. |
| 2 | Строительство теплосети от УТ-3-20/1 до УТ-3-20/1 | – | 150 | 271 | 2026 г. |
| 3 | Реконструкция теплосети от УТ-3-26/2 до Церкви | 50 | 70 | 150 | 2026 г. |
| 4 | Строительство от УТ-2-17/4 до ж/д ул. Титова, 6в | – | 40 | 130 | 2026 г. |
| 5 | Строительство от ТК-3-27 до ж/д ул. Токарева, 6а | – | 50 | 88 | 2026 г. |
| 6 | Строительство от УТ-3-30 до УТ-3-31 | – | 50 | 110 | 2026 г. |
| 7 | Строительство от УТ-3-31 до ж/д ул. Токарева, 14/1 | – | 50 | 5 | 2026 г. |
| 8 | Строительство от УТ-3-31 до ж/д ул. Токарева, 14/2 | – | 50 | 60 | 2026 г. |
| 9 | Реконструкция теплосети от бойлерной (ул. Победы) до УТ-3-2 | 250 | 300 | 149 | 2026 г. |
| 10 | Строительство теплосети от УТ-3-30 до УТ Спортзал | – | 70 | 475 | 2026 г. |
| 11 | Реконструкция теплосети от УТ-3-15 до УТ-3-20 | 250 | 300 | 465 | 2026 г. |

Таблица 4  Мероприятия по устройству ПНС для обеспечения требуемых гидравлических параметров и обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под комплексную застройку

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетный расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т/ч | Напор насоса, м | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ПНС №1 (насосная станция с насосом на обратном трубопроводе) | 141 | 26 | 2026 г. |

Таблица 5. Программа развития системы теплоснабжения городского поселения до 2030 года с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс.руб.

| Наименование котельной, мероприятия | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельная УПК-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие котельной УПК-5 | Капитальный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла №6 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №7 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924 |
|  | Модернизация котельной | Демонтаж котла ДКВР 20-13 рег. № 4999. Монтаж котла Е-25-1,4-225КВ (ке-25-1,4-225 кф) второй этап | 0 | 0 | 26288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26288 |
|  |  | Замена котла ДКВР 20-13 № 2, рег. № 8363 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 331 | 40 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 951 |
| 2. Котельная УПК-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие котельной УПК-6 | Модернизация котельной | Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш | 0 | 0 | 17826 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32076 |
|  |  | Замена котла Е - 10 - 1,4 С (ДКВр 10-13 - ТЛМЗ), №2, рег. № 12565 на котел Е-10-1.4-225 КВ (КЕ - 10-14 - 225 КФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 824 |
|  |  | Строительство оборотного цикла водоснабжения гидрозолоудаления котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 923 |

Исключить  из Схем теплоснабжения городских поселений Таштагольского муниципального района  на период 2016-2030гг. по котельным и тепловым сетям ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания»:

Таблица 6. Мероприятия реконструкции сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование мероприятия | Существующий диаметр теплосетей, мм | Предлагаемый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельной УПК-1 ООО «Шерегеш-Энерго» |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-01-01/3 до Боксы | 80 | 100 | 50 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-01-02/1 до ж/д ул. Кирова, 4 | 50 | 80 | 8 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-01-01/2 до Ремонтные боксы | 50 | 70 | 40 | 2016 г. |
|  | Строительство теплосети от ТК-01-01/1 до перспективного ж/д ул. Кирова, 2б | – | 32 | 130 | 2015 г. |
| Сети котельной УПК-2 ООО «Шерегеш-Энерго» |
| 1. | Реконструкция теплосети от УТ-УПК-2 до Машинное здание | 80 | 100 | 150 | 2016 г. |
| Сети котельной УПК-2 ООО «Шерегеш-Энерго» (верхняя зона) |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-24 до ж/д ул. Советская, 13 | 50 | 70 | 20 | 2017 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-25 до Культурно досуговый центр "Мустаг" | 50 | 70 | 60 | 2017 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-24 до Переход | 50 | 70 | 22,5 | 2017 г. |
|  | Реконструкция теплосети от Переход до ж/д ул. Советская, 15 | 50 | 70 | 12,5 | 2017 г. |
| Сети котельной УПК-2 ООО «Шерегеш-Энерго» (нижняя зона) |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-40 до опуск | 250 | 300 | 40 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от опуск до ТК-41а | 250 | 300 | 25 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-1 до ТК-27 | 250 | 300 | 60 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-27 до ТК-28 | 250 | 300 | 116 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-41а до ТК-41 | 250 | 300 | 29 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-44 до ТК-45 | 200 | 250 | 133 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-46 до УТ-46-1 | 100 | 150 | 10 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-46-1 до УТ-46-2 | 100 | 125 | 20 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-46-2 до УТ-46-3 | 100 | 125 | 10 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-46-3 до УТ-46-4 | 100 | 125 | 19 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-41-5 до УТ-41-6 | 100 | 125 | 183 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-41-6 до УТ-41-7 | 100 | 125 | 27 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-41-7 до УТ-41-8 | 100 | 125 | 18 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-41-8 до УТ-41-9 | 100 | 125 | 13 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-41-9 до УТ-41-10 | 80 | 100 | 12 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-41-10 до УТ-41-11 | 80 | 100 | 25 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-41-11 до УТ-41-12 | 80 | 100 | 32 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-41-13 до УТ-41-14 | 50 | 70 | 38 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-47 до УТ-47-1 | 100 | 125 | 20 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-45 до ТК-46 | 200 | 250 | 4 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-37 до ТК-40 | 250 | 300 | 45 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-47-1 до УТ-47-1/1 | 58 | 70 | 198 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-51 до ж/д ул. Дзержинского, 28 | 20 | 32 | 11 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-51-2 до ж/д ул. Дзержинского, 27 | 20 | 32 | 12 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-50 Б до ж/д ул. Дзержинского, 30 Б | 25 | 32 | 19 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-50 А до ж/д ул. Дзержинского, 30 Г | 20 | 32 | 11 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-49-А до ж/д ул. Дзержинского, 30 В | 20 | 32 | 24 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-47-1/1 А до ж/д ул. Лесная, 31 | 20 | 32 | 51 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-47-1/1 А до ж/д ул. Лесная, 28 Г | 20 | 32 | 39 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-47-1/4 до ж/д ул. Лесная, 35 В | 20 | 32 | 12 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-47-1/3 до ж/д ул. Лесная, 27 А | 20 | 32 | 12 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от ТК-41а до ж/д ул. Юбилейная, 6 А | 25 | 40 | 21 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-41-2 до ж/д ул. Юбилейная, 8 | 25 | 32 | 24 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-41-6 до ж/д ул. Заречная, 8 | 20 | 32 | 44 | 2016 г. |
|  | Реконструкция теплосети от УТ-41-10 до ж/д ул. Заречная, 9 | 25 | 32 | 15 | 2016 г. |
|  | Строительство теплосети от ТК-50 до ж/д ул. Дзержинского, 31 А-2 | – | 32 | 90 | 2016 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-1 до УТ-2 | – | 40 | 45 | 2016 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-47-1/1 до УТ-1 | – | 50 | 120 | 2016 г. |
|  | Строительство теплосети от ТК-41а до ж/д, ул. Юбилейная, 30 перспектива 2015 г. | – | 32 | 75 | 2015 г. |
|  | Строительство теплосети от ТК-40 до ж/д ул. Юбилейная, 11а, перспектива 2015 год | – | 32 | 45 | 2015 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-41-3/1 до ж/д ул. Дзержинского, 49, перспектива 2015 год | – | 32 | 60 | 2015 г. |
|  | Строительство теплосети от ТК-44-1 до ж/д ул. Дзержинского, 20/1, перспектива 2015 год | – | 50 | 85 | 2015 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-2 до ж/д ул. Лесная, 25 | – | 32 | 25 | 2016 г. |
|  | Строительство теплосети от УТ-1 до ж/д ул. Лесная, 33а | – | 32 | 20 | 2016 г. |