Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году

 В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» была разработана и утверждена решением Совета народных депутатов Шерегешского городского поселения от 12.12.2017 №494 муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

 Для благоустройства в 2018 году в муниципальную программу были включены 6 дворовых территорий (ул. Гагарина, 4,6,8,10,24, ул. Советская, 9) и одно общественное пространство (между домами по ул. Дзержинского, 33)

 Объемы финансирования муниципальной программы в 2018 году составили 8788278, 51 руб., в том числе из средств:

- федерального бюджета – 4934417,89 руб.,

- областного бюджета – 2702292,60 руб.,

- местного бюджета – 760334,13 руб., из них на оплату работ – 401932,13 руб., на проектно-сметную документацию и ее проверку – 358402 руб.,

- средства граждан – 391233,89 руб.

29.06.2018 года были объявлены аукционы по благоустройству дворовых территорий по ул. Гагарина, 4,6,8,10,24 и благоустройству общественного пространства ул. Дзержинского,33

17.08.2018 года был объявлен аукцион по благоустройству дворовой территории по ул. Советская, 9

По дворовым территориям проведены работы по ремонту дворовых проездов, отмостки, парковочных мест, установке скамеек и урн.

По общественному пространству проведены работы по ремонту тротуара, установлены скамейки и урны, произведено озеленение территории.

Все работы произведены в установленный срок, оплата произведена в полном объеме.

ВРИО Главы Шерегешского

городского поселения И.А. Идимешев